ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” ЗОП  с предмет „Оптимизация на бързодействието на Автоматизираната система за управление на делата АСУД и интегриране с единната среда за безхартиен обмен на дела във Върховния касационен съд”

От .............................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ....................................................................................................,

регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК ................................................,

представлявано от ................................................................................................................................,

в качеството си на .................................................................................................................................

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на посочените изисквания и условия. Същото доказваме с документите, приложени към настоящото Техническо предложение:

- Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:

...................................................................................................................................................

(участникът описва подробно своето предложение (концепция), съобразено с Техническата спецификация на Възложителя, като добавя толкова редове, колкото е необходимо)

- Срок за изпълнение –  ....................., но не повече от 3 месеца, считано от датата на подписване на договор, както следва:

2.1. Анализ и проектиране,  изграждане на прототип на системата  – ..............., но не повече от 1 месец;

2.2. Тестова експлоатация на прототипа в продуктивна среда – ..............., но не повече от 1 месец;

2.3. Окончателно внедряване – ................, но не повече от 1 месец.

- Декларирам, че ще се запазят всички данни и документи в системата.

- Декларирам, че промените в системата ще се извършват без спиране работата на АСУД във ВКС и в работно време.

- За изпълнение на предмета на поръчката не се изисква закупуване на допълнителен или приложен софтуер.

- Към офертата прилагаме Ценово предложение и подписан от нас проект на договор.

- Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 30 (тридесет) календарни дни от  крайния срок за получаване на офертите.

- При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

- При сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки.

Приложения:

- План за изпълнение на проекта

- Предложение за оптимизация на модела на данни

- Предложение за интеграция на АСУД с единна среда за безхартиен обмен на дела на ВСС

- План за тестване

- Техническо описание на разработеното решение

Подпис: .................

Дата: ......................

Име и фамилия: .........................

Длъжност: ..................................